# 16_TECHNICAL_DEBT.md – الديون التقنية

## المشروع: الروائع ERP (Al Rawaie ERP)

## النسخة: 2.0

## التاريخ: 2026-07-13

## المراجع: دستور الروائع 2.0، 15_KNOWN_ISSUES_AND_DEBT.md، 14_ARCHITECTURAL_DECISIONS.md

## 🎯 الهدف من هذه الوثيقة

توثيق جميع الديون التقنية (Technical Debt) المتراكمة في "الروائع ERP" – أي الفجوة بين الحالة الراهنة للنظام والحالة المثلى التي يجب أن يكون عليها ليكون قابلاً للصيانة، آمناً، وقابلاً للتوسع على المدى الطويل.

كل دين مُسجل هنا يشمل: وصفاً دقيقاً، سبب التراكم، الملفات المتأثرة، التأثير الحالي والمستقبلي، خطة السداد، الجهد المقدر، والأولوية.

## 📊 تصنيف الديون التقنية

| الرمز | النوع | الوصف |
| --- | --- | --- |
| TD-SEC | دين أمني | ثغرات أمنية، RLS، CORS، Rate Limiting |
| TD-AD | دين معماري | قرارات معمارية تحتاج إعادة نظر |
| TD-CD | دين كودي | تكرار كود، مخالفات الدستور، كود غير نظيف |
| TD-ID | دين بنية تحتية | CI/CD، Backups، مراقبة |
| TD-TEST | ديون اختبارات | Unit Tests، Code Review، Penetration Test |
| TD-DOC | ديون توثيقية | API Docs، توثيق PWA |
| TD-PROC | ديون عملياتية | إجراءات العمل، النشر، CI/CD |

## 🔴 أولاً: الديون الأمنية (Security Debt)

| # | الرمز | العنوان | الوصف | الملفات المتأثرة | التأثير | خطة السداد | الجهد | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TD-SEC-01 | supabase.sql مع قيم ديناميكية في 3 دوال مالية | الدوال save-receipt-voucher، save-payment-voucher، save-transfer-voucher تستخدم supabase.sql\...`مع قيم مدخلة من المستخدم. ثغرة SQL Injection محتملة. العملية ليست ذرية (Atomic) – يمكن أن ينفذ القيد ولا ينفذ تحديث الخزينة. ¦ save-receipt-voucher, save-payment-voucher, save-transfer-voucher ¦ 🔴 عالي – خطر التلاعب بالبيانات المالية. يمنع شهادات الأمان (SOC 2). ¦ استبدال supabase.sql بـ RPC (Stored Procedure) مع Parameterized Query. ¦ 6 ساعات ¦ P0 ¦ |  |  |  |  |  |
| 2 | TD-SEC-02 | جداول مالية بدون RLS | driver_liabilities، daily_settlements، driver_ledger، journal_entries، journal_lines، treasury، cash_box ليس لديها سياسات RLS. أي مستخدم يمكنه قراءة وكتابة هذه البيانات. | PostgreSQL – سياسات RLS لـ 7 جداول | 🔴 عالي – ثغرة أمنية كبيرة. يمنع التحول إلى Multi-Tenant. | كتابة سياسات RLS لكل جدول: SELECT مقيد بـ company_id، INSERT/UPDATE/DELETE للمالك والمحاسب فقط. | 10 ساعات | P0 |
| 3 | TD-SEC-03 | CORS يستخدم * في بعض Edge Functions | بعض Edge Functions تستخدم Access-Control-Allow-Origin: * مما يسمح لأي نطاق باستدعائها. | Edge Functions (مثل النسخ القديمة من complete-*) | 🟡 متوسط – هجمات CSRF ممكنة نظرياً. | تقييد CORS بالنطاقات الفعلية (app.rawaea.com, sales.rawaea.com...). | 2 ساعة | P1 |
| 4 | TD-SEC-04 | عدم وجود Rate Limiting | لا يوجد حد لعدد استدعاءات Edge Functions. مستخدم ضار قد يستنزف الموارد (Denial of Service). | Supabase – إعدادات Rate Limiting | 🟡 متوسط – خطر DoS. تكاليف إضافية على Supabase. | تفعيل Rate Limiting على Supabase Dashboard أو عبر Cloudflare WAF. | 1 ساعة | P1 |
| 5 | TD-SEC-05 | دوال delete-* تنفذ Hard Delete | delete-order، delete-customer، delete-supplier، delete-item، delete-branch، delete-employee، delete-role تنفذ Hard Delete. تخالف المادة 7 من الدستور. | 7 دوال delete-* | 🟡 متوسط – فقدان الأثر المالي والتدقيقي. | تعديل الدوال: السجلات المالية تُلغى (Cancelled) ولا تُحذف. السجلات التشغيلية تُحذف فقط إذا لم تكن مرتبطة بسجلات مالية. | 3 ساعات | P1 |
| 6 | TD-SEC-06 | driver_liabilities بدون RLS | أي مستخدم يمكنه قراءة مديونيات السائقين. بيانات مالية حساسة. | PostgreSQL – driver_liabilities | 🟡 متوسط – انتهاك للخصوصية المالية. | RLS: السائق يرى مديونياته فقط. المحاسب والمالك يرون الكل. | 2 ساعة | P1 |

## 🏗️ ثانياً: الديون المعمارية (Architectural Debt)

| # | الرمز | العنوان | الوصف | التأثير | خطة السداد | الجهد | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TD-AD-01 | غياب Multi-Tenant | النظام يعمل لشركة واحدة (company_id ثابت). الانتقال إلى SaaS يتطلب عزل بيانات الشركات. | يمنع التوسع التجاري. | Schema per Tenant أو RLS مع company_id لعزل البيانات. | كبير (إعادة هيكلة) | P2 |
| 8 | TD-AD-02 | غياب Event Bus / Supabase Realtime | التطبيقات لا تتواصل مع بعضها. picker.html لا يعرف أن loader.html أنهى التحميل إلا بإعادة التحميل اليدوي. | تجربة مستخدم دون المستوى. | تفعيل Supabase Realtime على الجداول الرئيسية. إضافة مستمعين في تطبيقات PWA. | 12 ساعة | P2 |
| 9 | TD-AD-03 | sync-run-sheet-details ليست PostgreSQL Trigger | لا تزال تُستدعى يدوياً من Edge Functions. أي نسيان = run_sheet_details غير محدث. | خطر خطأ في البيانات للسائقين والمحضرين. | كتابة Trigger على order_details (AFTER INSERT OR UPDATE) لاستدعاء sync-run-sheet-details تلقائياً. | 12 ساعة | P2 |
| 10 | TD-AD-04 | تطبيقات المكتب Thin Clients | accountant.html، finance-manager.html... مجرد واجهات تحيل إلى main.html. لا تقدم قيمة مستقلة. | لا تقدم قيمة مستقلة. | إما إكمالها كتطبيقات مستقلة أو إخفاؤها حتى لا تعطي انطباعاً سيئاً. | 20 ساعة | P2 |

## 🧬 ثالثاً: الديون الكودية (Code Debt)

| # | الرمز | العنوان | الوصف | الملفات المتأثرة | التأثير | خطة السداد | الجهد | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | TD-CD-01 | complete-picking تستخدم supabase.functions.invoke | تم إصلاح هذا في complete-loading و complete-order-delivery و complete-return، لكنه بقي هنا. | supabase/functions/complete-picking/index.ts | 🔴 عالي – خرق للدستور + خطر انهيار صامت. | استبدال invoke بـ fetch اليدوي (نفس إصلاح complete-loading). | 1 ساعة | P0 |
| 12 | TD-CD-02 | unloader.html يستعلم بحالة خاطئة | _applyUnloading تستعلم عن ['Open','New'] والصواب ['Loaded','Delivering']. | warehouse/unloader.html | 🟡 متوسط – التفريغ لا يعمل على الرانشيتات الصحيحة. | تغيير سطر واحد في الاستعلام. | 30 دقيقة | P0 |
| 13 | TD-CD-03 | RW_Audit_log + RW_OnlineStore + RW_Purchases تستخدم invoke | 3 دوال في main.html تستخدم supabase.functions.invoke بدلاً من fetch اليدوي. | main.html – RW_Audit_log، RW_OnlineStore._showCart، RW_Purchases._openReceive | 🟡 متوسط – خرق للمادة 1 من الدستور. | استبدال invoke بـ fetch اليدوي في الدوال الثلاث. | 2 ساعة | P1 |
| 14 | TD-CD-04 | 13 تطبيق PWA لا يستخدمون core.js | تطبيقات المبيعات (6)، التطبيقات المكتبية (5)، المشتريات (2) تعيد تعريف Supabase Client و Dexie.js ووظائف المصادقة يدوياً. | 13 ملف PWA | 🟡 متوسط – صيانة أصعب. أخطاء متكررة. | ترحيل تدريجي لكل تطبيق إلى core.js (P1). الأولوية لتطبيقات المبيعات. | 25 ساعة | P1 |
| 15 | TD-CD-05 | 7 تطبيقات PWA تحتوي على const و let | pos.html، store/index.html، order-taker.html، telesales.html، van-sales.html، counter.html، vouchers.html تحتوي على const و let. مخالفة للدستور. | 7 ملفات PWA | 🟡 متوسط – خطر انهيار على أجهزة قديمة. | تشغيل schema-validator.js وإصلاح جميع المخالفات. | 5 ساعات | P1 |
| 16 | TD-CD-06 | استراتيجية كاش sw.js غير آمنة | يستخدم Network First مع fallback إلى الكاش لملفات HTML. يجب Network Only. استجابات API قد تُخزن مؤقتاً. | sw.js | 🟡 متوسط – مستخدمون قد يرون نسخاً قديمة. | تغيير استراتيجية HTML إلى Network Only. استثناء API Calls من الكاش. | 1 ساعة | P1 |
| 17 | TD-CD-07 | main.html حجم كبير جداً (10,000+ سطر) | النظام الأم ملف واحد ضخم. يصعب التنقل فيه. | main.html | 🟢 منخفض – صعوبة في الصيانة والتطوير. | تقسيم إلى وحدات منفصلة (كل وحدة في ملف مستقل). | 30 ساعة | P2 |
| 18 | TD-CD-08 | تكرار كاش الصور | picker.html يستخدم ITEMS_IMAGE_CACHE محلياً. باقي التطبيقات تستخدم RW_ImageCache. | picker.html | 🟢 منخفض – صيانة أصعب. | توحيد على RW_ImageCache. | 2 ساعة | P1 |
| 19 | TD-CD-09 | تحديثات الخزينة غير ذرية | save-receipt-voucher و save-payment-voucher و save-transfer-voucher تستخدم قراءة + كتابة منفصلتين. | 3 Edge Functions مالية | 🟡 متوسط – Race Condition محتمل. | تحويل إلى RPC Function واحدة ذرية. | 6 ساعات | P2 |

## 🧪 رابعاً: ديون الاختبارات (Testing Debt)

| # | الرمز | العنوان | الوصف | التأثير | خطة السداد | الجهد | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | TD-TEST-01 | لا توجد اختبارات وحدات | صفر Unit Tests لـ 71 Edge Function. أي تعديل قد يسبب انهياراً دون اكتشاف. | خطر انهيار غير مكتشف. يمنع التوسع الآمن. | كتابة اختبارات للـ Edge Functions الأساسية أولاً (المادة 55 من الدستور). | 20 ساعة | P2 |
| 21 | TD-TEST-02 | لا يوجد Code Review إجباري | لا يوجد نظام يمنع دمج كود غير مراجع. | خطر إدخال أخطاء. | تفعيل GitHub Branch Protection – يتطلب Pull Request ومراجعة قبل الدمج. | 1 ساعة | P1 |
| 22 | TD-TEST-03 | لا يوجد اختبار اختراق (Penetration Test) | لم يُختبر النظام ضد هجمات حقيقية. | ثغرات غير مكتشفة. | تعيين مختبر أمني لاختبار الاختراق. | 10 ساعات | P2 |

## ⚙️ خامساً: ديون البنية التحتية (Infrastructure Debt)

| # | الرمز | العنوان | الوصف | التأثير | خطة السداد | الجهد | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | TD-ID-01 | غياب CI/CD كامل | النشر التلقائي يعمل عبر Cloudflare، لكن لا يوجد فحص آلي (Tests, Linting) قبل النشر. | خطر نشر كود معطوب. | إضافة GitHub Actions لتشغيل schema-validator.js واختبارات الوحدات قبل النشر. | 5 ساعات | P1 |
| 24 | TD-ID-02 | الاعتماد على CDNs خارجية | Tailwind, SweetAlert2, Chart.js, Leaflet, QRCode.js... كلها من CDN. إذا تعطل CDN، يتأثر النظام. | خطر تعطل التصميم والخرائط. | تنزيل المكتبات محلياً. | 3 ساعات | P2 |
| 25 | TD-ID-03 | غياب Monitoring/Alerting | لا توجد إشعارات تلقائية عند فشل Edge Functions. | أخطاء صامتة. | تفعيل Supabase Logs + Webhooks. | 4 ساعات | P2 |
| 26 | TD-ID-04 | لا يوجد Backups تلقائية | لا توجد آلية نسخ احتياطي تلقائي. Supabase يوفر Backups يومية (في الخطة المدفوعة) لكن لم يتم التحقق. | خطر فقدان البيانات. | تفعيل Supabase Automatic Backups. اختبار استعادة النسخ الاحتياطي. | 1 ساعة | P1 |
| 27 | TD-ID-05 | غياب نظام هجرة قاعدة البيانات | لا يوجد Supabase Migration. | صعوبة تتبع تغييرات المخطط. | تفعيل Supabase Migrations. | 3 ساعات | P2 |

## 📝 سادساً: ديون التوثيق (Documentation Debt)

| # | الرمز | العنوان | الوصف | التأثير | خطة السداد | الجهد | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | TD-DOC-01 | توثيق Edge Functions غير كامل | معظم الدوال لا تحتوي على تعليق رأسي يشرح المدخلات والمخرجات والجداول المتأثرة. | صعوبة في فهم الدوال للمطورين الجدد. | كتابة تعليقات JSDoc لكل Edge Function. | 10 ساعات | P1 |
| 29 | TD-DOC-02 | توثيق تطبيقات PWA غير موجود | لا يوجد شرح لكل تطبيق: وظيفته، مستخدمه، تدفقاته. | صعوبة في التدريب والتطوير. | كتابة README لكل تطبيق PWA. | 8 ساعات | P2 |
| 30 | TD-DOC-03 | توثيق API غير تفاعلي | لا يوجد Swagger/OpenAPI للمطورين الخارجيين. | لا يمكن لمطورين خارجيين التكامل مع النظام. | تفعيل Swagger لـ Edge Functions. | 8 ساعات | P2 |

## 📋 ملخص الديون التقنية – بطاقة الأداء

| الفئة | عدد الديون | نسبة الخطورة |
| --- | --- | --- |
| أمنية (TD-SEC) | 6 | 2 حرجة، 4 متوسطة |
| معمارية (TD-AD) | 4 | 4 متوسطة |
| كودية (TD-CD) | 9 | 2 حرجة، 5 متوسطة، 2 منخفضة |
| اختبارات (TD-TEST) | 3 | 3 متوسطة |
| بنية تحتية (TD-ID) | 5 | 3 متوسطة، 2 منخفضة |
| توثيقية (TD-DOC) | 3 | 2 متوسطة، 1 منخفضة |
| المجموع | 30 | 4 حرجة، 21 متوسطة، 5 منخفضة |

إجمالي الجهد المقدر لسداد جميع الديون: 47 يوم عمل.

## 📊 خطة سداد الدين التقني (Debt Repayment Plan)

### 🚨 المرحلة 0: الإطفاء (P0) – الأسبوع الأول

| # | الدين | الجهد |
| --- | --- | --- |
| 1 | TD-SEC-01: إصلاح supabase.sql في 3 دوال مالية | 6 ساعات |
| 2 | TD-SEC-02: تفعيل RLS للجداول المالية | 10 ساعات |
| 3 | TD-CD-01: إصلاح complete-picking (invoke → fetch) | 1 ساعة |
| 4 | TD-CD-02: إصلاح unloader.html (الحالة الخاطئة) | 30 دقيقة |

إجمالي P0: 17.5 ساعة (2-3 أيام عمل)

### 🟢 المرحلة 1: التحصين (P1) – الأسابيع 2-6

| # | الدين | الجهد |
| --- | --- | --- |
| 5 | TD-SEC-05: دوال delete-* – Soft Delete | 3 ساعات |
| 6 | TD-SEC-06: RLS لـ driver_liabilities | 2 ساعة |
| 7 | TD-SEC-03: تقييد CORS | 2 ساعة |
| 8 | TD-SEC-04: تفعيل Rate Limiting | 1 ساعة |
| 9 | TD-CD-03: إصلاح invoke في main.html (3 دوال) | 2 ساعة |
| 10 | TD-CD-04: ربط 13 تطبيق PWA بـ core.js | 25 ساعة |
| 11 | TD-CD-05: إصلاح const/let في 7 تطبيقات | 5 ساعات |
| 12 | TD-CD-06: إصلاح sw.js (Network Only) | 1 ساعة |
| 13 | TD-CD-08: توحيد كاش الصور | 2 ساعة |
| 14 | TD-TEST-02: تفعيل Code Review إجباري | 1 ساعة |
| 15 | TD-ID-01: إضافة CI/CD | 5 ساعات |
| 16 | TD-ID-04: تفعيل Backups تلقائية | 1 ساعة |
| 17 | TD-DOC-01: توثيق Edge Functions | 10 ساعات |

إجمالي P1: 60 ساعة (7-8 أيام عمل)

### 🟡 المرحلة 2: التوسع (P2) – الشهر 3-6

| # | الدين | الجهد |
| --- | --- | --- |
| 18 | TD-AD-01: Multi-Tenant | 40 ساعة |
| 19 | TD-AD-02: تفعيل Realtime | 12 ساعة |
| 20 | TD-AD-03: PostgreSQL Trigger لـ sync-run-sheet-details | 12 ساعة |
| 21 | TD-AD-04: تطبيقات المكتب | 20 ساعة |
| 22 | TD-CD-07: تقسيم main.html | 30 ساعة |
| 23 | TD-CD-09: ذرية الخزينة | 6 ساعات |
| 24 | TD-TEST-01: اختبارات وحدات | 20 ساعة |
| 25 | TD-TEST-03: اختبار اختراق | 10 ساعات |
| 26 | TD-ID-02: تنزيل CDNs محلياً | 3 ساعات |
| 27 | TD-ID-03: Monitoring | 4 ساعات |
| 28 | TD-ID-05: Supabase Migrations | 3 ساعات |
| 29 | TD-DOC-02: توثيق PWA | 8 ساعات |
| 30 | TD-DOC-03: Swagger/OpenAPI | 8 ساعات |

إجمالي P2: 176 ساعة (22 يوم عمل)

## 🧠 تقييم الثقة (Confidence Assessment)

| المعيار | الحالة |
| --- | --- |
| هل جميع البنود مدعومة بالكود الفعلي؟ | ✅ نعم – كل بند تم التحقق منه من الملفات المستلمة |
| هل تقديرات الجهد دقيقة؟ | ⚠️ تقديرية – قد تختلف حسب خبرة المنفذ |
| هل توجد ديون أخرى غير مذكورة؟ | ⚠️ احتمال – يحتاج مراجعة دورية كل 3 أشهر |
| نسبة الثقة الإجمالية | 92% |

معلومات ناقصة:

- تقديرات الجهد قد تختلف حسب الفريق المنفذ.

- بعض الديون قد تُكتشف لاحقاً مع توسع الاستخدام.

ما يلزم للتحقق:

- مراجعة هذه القائمة كل 3 أشهر وتحديثها.

- إضافة ديون جديدة فور اكتشافها.

- فحص Supabase Dashboard للتأكد من وجود RPC Functions المالية.